Приложение 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №

на выполнение работ «под ключ» по объекту:

«Модернизация системы управления газопоршневым агрегатом CATERPILLAR G3516С (инв. № 0241-104)».

г. _____________                                                                           «__» ____________ 2020 г.

___________________________________________именуемое в дальнейшем                      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)  Подрядчик, в лице________________________, действующего на основании ______________________

(должность, Ф.И.О.)                   (Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства - их N, дата)

с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Мозырьсоль», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера ОАО «Мозырьсоль» Бокшица А.П., действующего на основании доверенности №405 от 18.12.2019г, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Модернизация системы управления газопоршневым агрегатом CATERPILLAR G3516С (инв. № 0241-10)».

Победитель должен самостоятельно выполнить работы «под ключ», включая: разработку раздела автоматизации; закупку, поставку и монтаж оборудования; выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы; обеспечить документацией и инструкциями на русском языке,  необходимыми  для эксплуатации объекта после его сдачи, произвести приёмо-сдаточные испытания (72 часа) на соответствие гарантийным и техническим показателям с составлением двухстороннего акта приёмки объекта в эксплуатацию.

Требования к техническим характеристикам закупаемого оборудования перечислены в Приложении 1.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ согласно разработанного раздела автоматизации.

  - Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика и вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядные организации, но не более 20% от общей стоимости работ.

- Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ установлены графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора
(Приложение №5):

начало выполнения работ –__________2020;

окончание выполнения работ – __________2021.

2.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения, в случаях:

-    несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;

-   существенного нарушения установленного договором порядка расчетов, графика платежей;

- приостановления выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по обстоятельствам, не зависящим от Сторон.

Срок продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору подряда.

- Стоимость работ

3.1 Стоимость работ на момент заключения договора определена по результатам   процедуры  переговоров.

Стоимость разработки раздела автоматизации АТХ составляет: _________________________ белорусских рублей  в т.ч. НДС 20% - __________ белорусских рублей.

Стоимость оборудования составляет: _________________________ белорусских рублей  в т.ч. НДС 20% - __________ белорусских рублей.

Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет: _________________________ белорусских рублей  в т.ч. НДС 20% - __________  белорусских рублей.

Стоимость выполнения пуско-наладочных работ составляет: _________________________ белорусских рублей  в т.ч. НДС 20% - __________ белорусских рублей.

Общая стоимость работ составляет: _________________________ белорусских рублей  в т.ч. НДС 20% - _______________ белорусских рублей.

3.2. Подрядчик приобретает материалы по цене завода-изготовителя или первого поставщика на территории Республики Беларусь согласно прилагаемым товарно-транспортным накладным. Перед закупкой материалов, планируемых к приобретению у иных поставщиков, Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком наименование, количество и стоимость закупаемых материалов.

  - На работы, не учтенные договором, необходимость выполнения которых возникла в процессе разработки проекта, (увеличение объема работ, изменение задания на проектирование, и др.) заключается дополнительное соглашение, которым устанавливается новый срок исполнения договора.

  - Оплата за командировочные расходы осуществляется по факту, с предоставлением подтверждающих документов.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - Подрядчик должен произвести приёмо-сдаточные испытания (72 часа) на соответствие гарантийным и техническим показателям с составлением двухстороннего акта приёмки объекта в эксплуатацию.

  - Датой поставки оборудования считается дата доставки товара на склад Заказчика в г. Мозырь.

4.2.. Поставка осуществляется за счет и на транспорте Подрядчика.

  - Передача товара Заказчику осуществляется Подрядчиком по накладным, по ценам, согласованным в Приложении №2.

- Порядок расчетов

5.1. За расчетный период принимается календарный месяц. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся ежемесячно в течение ___ календарных дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма С-2а,б) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы 
С-3а) по реквизитам, указанным в договоре, согласно Приложению №7.

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ в срок не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного месяца.

5.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком акты С-2а,б и справки о стоимости выполненных работ и затрат со всеми необходимыми приложениями (ТТН, командировочные удостоверения, расчетами стоимости материальных и других произведенных затрат, другими документами, подтверждающими затраты, оформленными в установленном законодательством порядке), подписывает их, заверяет печатью и указывает дату подписания. При отсутствии указанной даты, датой подписания считается последнее число расчетного месяца.

5.4. При несогласии с данными, отраженными в актах С-2а,б и справках о стоимости выполненных работ и затрат, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок (не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика). В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

5.5. При не подписании и не предоставлении Заказчиком актов с мотивированным отказом в указанный срок, акты считаются подписанными Заказчиком и служат основанием для расчетов, при этом датой подписания актов считается пятый рабочий день следующего за месяцем, указанным в акте.

5.6.  Источник финансирования работ: собственные средства Заказчика.

5.7. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат. Не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика, если результат работ ненадлежащего качества допущен по вине Подрядчика.

5.8. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения работ, установленного договором (графиком производства работ), работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения. При срыве установленных сроков выполнения работ не по вине Подрядчика, работы, выполненные после установленного срока, оплачиваются по ценам, действующим на момент их выполнения.

- Права и обязанности сторон:

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;

6.1.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора;

6.1.3. требовать возмещения причиненных ему убытков;

6.1.4 потребовать от Подрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом Договора;

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора, в сроки, установленные Договором;

6.2.2. производить оплату выполненных работ;

6.2.3. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями настоящего Договора;

6.2.4. оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором;

6.2.5. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Документации или выполненных работ.

6.3. Подрядчик имеет право:

6.3.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом Договора, в соответствии с заданием на проектирование, техническим заданием, техническими нормативными правовыми актами и Договором;

6.3.2. отступать от требований, содержащихся в задании на проектирование, техническом задании, только с письменного согласия Заказчика с внесением соответствующих изменений в задание на проектирование;

6.3.3. получать плату за результаты работ;

6.3.4. не приступать к работам, являющимся предметом Договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный Договором срок.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. выполнять работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с заданием на проектирование, техническим заданием, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и настоящим Договором;

6.4.2. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления условий Договора, технико-экономических параметров Объекта, предусмотренных заданием на проектирование и техническим заданием;

6.4.3. согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, с соответствующими государственными и иными органами (организациями);

6.4.4. устранить за свой счет все недостатки, обнаруженные в разделе автоматизации Заказчиком, внести в Документацию все необходимые изменения и дополнения;

6.4.7. информировать Заказчика в письменной форме:

6.4.7.1. о представленных Заказчиком некачественно подготовленных задании на проектирование и техническом задании, необходимых для исполнения Договора;

6.4.7.2. об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору;

6.4.7.3. о невозможности получения ожидаемого результата работ;

5.4.7.5. о сроках устранения полученных замечаний;

6.4.8. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком Документации;

6.4.9. обеспечить соблюдение правил техники безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и норм промышленной санитарии при выполнении работ на территории ОАО «Мозырьсоль», а также Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО «Мозырьсоль» работниками Подрядчика и субподрядных организаций;

6.4.10. обеспечить конфиденциальность любой информации полученной от Заказчика по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам;

6.5. Подрядчик не имеет права передавать:

6.5.1. свои обязательства по Договору третьему лицу без согласия Заказчика.

- Ответственность сторон

7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,2 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;

7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию – 0,15% стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости объекта.

- за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по поставке товара в сроки, предусмотренные договором, уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню, в размере 0,2% от стоимости товара.

Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение в экономический суд по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Соблюдение Сторонами претензионного порядка урегулирования споров является обязательным. В случае получения от Стороны претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) вторая Сторона обязана уведомить о результатах ее рассмотрения в 20-дневный срок со дня получения.

7.3. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением работ и условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за неправильное включение в акты сдачи-приемки выполненных объемов работ, нормативного расхода и стоимости материалов, нормативного расхода и стоимости использования механизмов, неправильное составление расчетов в текущих ценах и включение налогов и отчислений, за недостоверность предоставляемых бухгалтерских данных.

7.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует нормальную работу поставляемого товара в течение 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

8.2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания соответствующих актов приемки работ, на пусконаладочные работы - 2 (два) года со дня подписания соответствующих актов приемки работ.

Гарантия на пусконаладочные работы прекращается в случаях изменения конфигурации оборудования, выхода оборудования из строя, переноса оборудования в другое место, изменения настроек оборудования или его программного обеспечения.

  - В случае обнаружения Заказчиком дефектов или неполадок в работе товара производится техническое освидетельствование с обязательным присутствием представителя  Подрядчика, по результатам которого составляется акт осмотра. Подрядчик должен обеспечить присутствие своего представителя не позднее 2 дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

  - Если в течение сроков гарантии товар окажется дефектным, или не будет соответствовать техническим характеристикам завода-изготовителя, либо утратит это соответствие не по вине Заказчика, то Подрядчик обязуется по требованию Заказчика в течение 30 календарных дней и за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления либо замены дефектного Товара, или его частей новым доброкачественным товаром.

  - Дефектный товар или его часть, подлежащая замене, возвращается Подрядчику.

  - За несвоевременное устранение дефектов Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

- Срок действия договора. Рассмотрение споров.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных договором обязательств и полного взаиморасчета.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4.  Все приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии действующим законодательством Республики Беларусь.

9.6. Срок рассмотрения писем, направленных сторонами в адрес друг друга составляет 10 (десять) рабочих дней, а срок рассмотрения Заказчиком документов Подрядчика по вопросам, связанным с согласованием выполнения работ субподрядными организациями, составляет 5 (пять) рабочих дней.

- Условия изменения и расторжения договора

10.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

10.2. Изменение условий договора в период его исполнения осуществляется по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных актами законодательства и договором.

10.3. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном Правилами, согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.

Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.

10.4. До завершения выполнения работ, договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:

10.5.1. Заказчика:

-при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором;

-если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступление от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;

-при принятии решения о консервации или прекращении выполнения работ;

10.5.2. Подрядчика:

- при неоплате Заказчиком выполненных работ в течение 3 (трех) периодов, принятых за расчетный;

- возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ;

10.5.3. любой из Сторон:

- если на предложение о внесении изменений в условия договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;

- если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;

- на других основаниях, предусмотренных законодательством.

10.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.

10.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение в экономический суд по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

- Форс-мажорные обстоятельства

11.1.  При наступлении после подписания договора обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием причин, находящихся вне сферы контроля не исполняющей Стороны подобных пожару, стихийным бедствиям любого рода, военным операциям любого характера, блокадам, забастовкам, запрещению экспорта или импорта, вмешательству со стороны властей или другие, независящие от сторон обстоятельства (далее форс-мажор), срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, начинающегося с момента объявления не исполняющей Стороной о форс-мажоре и заканчивающегося, когда форс-мажор закончится или закончился бы, если бы не исполняющая Сторона предприняла действия, которые она в действительности могла бы предпринять для выхода из форс-мажора.

11.2.  Если форс-мажор будет продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. При этом каждая из Сторон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.

11.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в п.9.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 3 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Белорусской торгово-промышленной палатой.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

  - После прекращения действия форс-мажора Сторона обязана немедленно письменно уведомить об этом контрагента (не позднее следующего дня), указав при этом срок, к которому предполагается выполнить свои обязательства. При несоблюдении данного условия виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные в результате этого убытки.

Приложения:

1. Техническое задание на закупку.

2. Спецификация поставляемого оборудования с указанием стоимости оборудования.

3. Сметы на строительно-монтажные работы.

4. Сметы на пусконаладочные работы.

## 5. График строительства (производства работ).

## 6. График поставки оборудования.

## 7. График платежей.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

# Исполнитель:

# Заказчик:	           	ОАО «Мозырьсоль»

247760, г. Мозырь, Гомельская обл.

телефакс: (0236) 214903, тел. 214984

e-mail: oao@mozyrsalt.com

УНП 400087365, ОКПО 05542251,

р/с (IBAN) BY17BAPB30124402600130000000

в ОАО «Белагропромбанк»

г.Минск, БИК BAPBBY2X

Подписи Сторон

От Исполнителя                                                             	От Заказчика

Главный инженер

______________                                                            _______________ А.П.Бокшиц

«____» __________ 2020 г.	             		«____» __________ 2020 г.