Приложение 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на выполнение комплекса работ по текущему ремонту турбогенераторных установок ТГУ-1,2 ОАО «Мозырьсоль»

__________________________________________________________

г. _____________                                                                             «__» ____________ 2021 г.

___________________________________________именуемое в дальнейшем                      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)

Подрядчик, в лице___________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________

(Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства - их N, дата)

с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Мозырьсоль», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера ОАО «Мозырьсоль» Бокшица А.П., действующего на основании доверенности №470 от 23.12.2020г, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту паровых турбин ТГ-1,5А/10,5 Р13/3 ст.№1 и ст.№2:

- текущий ремонт паровой турбины ТГ-1,5/10,5 Р13/3 ст. №1 со вспомогательным оборудованием;

- текущий ремонт генератора ТГУ-1 с выводом ротора, без замены обмоток статора;

- текущий ремонт вспомогательного оборудования ТГУ-2;

- текущий ремонт генератора ТГУ-2, без вывода ротора.

Ремонт паровой турбины ТГ-1,5/10,5 Р13/3 ст. №1 необходимо выполнить на базе ремонтного предприятия Исполнителя.

По результатам работ Подрядчиком составляется отчет.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Гарантия на выполняемые работы составляет _______;

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика и вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядные организации, при этом не менее 80% работ Подрядчик выполняет собственными силами.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

2.1.1. Сроки выполнения работ по текущему ремонту паровых турбин ТГ-1,5А/10,5 Р13/3 ст.№1 и ст.№2:

а) начало выполнения работ – май 2021года;

б) окончание выполнения работ–июнь 2021 года.

2.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены путем заключения дополнительного соглашения, в случаях:

-  несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;

- выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, не предусмотренных в перечне требуемых работ и влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;

- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов.

- действия обстоятельств непреодолимой силы;

Срок продлевается по соглашению Сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.

3. Стоимость работ

3.1 Стоимость работ на момент заключения договора определена по результатам   процедуры  переговоров и составляет: _________________________ белорусских рублей  в т.ч. НДС 20% белорусских рублей в текущем уровне цен

3.2. Договорная цена является неизменной до завершения работ за исключением следующих случаев:

- изменения законодательства РБ о налогообложении и сборах;

- изменения объемов работ по согласованию Сторон, либо необходимости дополнительных работ, не предусмотренных договором, в том числе выявленных по результатам дефектации оборудования и не предусмотренных перечнем работ;

3.3. При изменении стоимости работ в случае, предусмотренном п.п. 3.2 договора, Подрядчик согласовывает с Заказчиком данное изменение путем заключения дополнительного соглашения к договору.

3.4. Подрядчик приобретает материалы по цене завода-изготовителя или первого поставщика на территории Республики Беларусь согласно прилагаемым товарно-транспортным накладным. Перед закупкой материалов, планируемых к приобретению у иных поставщиков, Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком наименование, количество и стоимость закупаемых материалов.

4. Порядок расчетов

4.1. За расчетный период принимается календарный месяц. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся ежемесячно в течение ___ календарных дней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (далее – актов).

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ в срок не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного месяца.

4.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком акты со всеми необходимыми приложениями (ТТН, командировочные удостоверения, расчетами стоимости материальных и других произведенных затрат, другими документами, подтверждающими затраты, оформленными в установленном законодательством порядке), подписывает их, заверяет печатью и указывает дату подписания. При отсутствии указанной даты, датой подписания считается последнее число расчетного месяца.

4.4. При несогласии с данными, отраженными в актах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок (не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения документов от Подрядчика). В этом случае Подрядчик обеспечивает предъявление Заказчику документов для оплаты стоимости выполненных работ в той части, которая не оспаривается сторонами, а остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий.

4.5. При не подписании и не предоставлении Заказчиком актов с мотивированным отказом в указанный срок, акты считаются подписанными Заказчиком и служат основанием для расчетов, при этом датой подписания актов считается пятый рабочий день следующего за месяцем, указанным в акте.

4.6.  Источник финансирования работ: собственные средства Заказчика.

4.7. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат. Не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором дату их выполнения. Устранение дефектов производится за счет Подрядчика и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 2-х недель с момента получения уведомления от Заказчика, если результат работ ненадлежащего качества допущен по вине Подрядчика.

4.8. Оплата командировочных расходов и материалов производится по фактическим затратам с предоставлением Подрядчиком Заказчику подтверждающих документов, прилагаемых к актам выполненных работ.

5. Права и обязанности сторон:

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;

5.1.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной цены за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора;

5.1.3. требовать возмещения причиненных ему убытков;

5.1.4 потребовать от Подрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом договора;

5.1.5. требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в ходе выполнения работ и в период гарантийного срока;

5.1.6. приостанавливать или отстранять от работы представителей Подрядчика, нарушающих нормы и правила ПОТ, ППБ, ПТЭ;

5.1.7. требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета договора, в сроки, установленные договором;

5.2.2. Принять выполненные работы Подрядчиком и произвести их оплату в соответствии с условиями настоящего договора;

5.2.3. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Подрядчик и предусмотренными условиями настоящего договора;

5.2.4. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

5.2.5. Предоставить материал Подрядчику надлежащего качества в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. получать плату за результаты работ;

5.3.2. не приступать к работам, являющимся предметом договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчика своих обязанностей по договору препятствует исполнению Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок.

5.3.3. Привлекать по своему усмотрению субподрядчиков на условиях настоящего договора для выполнения предусмотренного настоящим договором объема работ с письменного согласия Заказчика (но не более 20% от выполняемых работ).

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. выполнить работы в согласованном Сторонами объеме в соответствии с государственными отраслевыми руководящими и техническими нормативными правовыми актами (ТНПА), а также в соответствии с технической документацией Заказчика, в установленные настоящим договором и согласованные Сторонами сроки;

5.4.2. обеспечить качественное выполнение работ, оформление всей предусмотренной документации, в том числе отчетной ремонтной документации и своевременно передать ее Заказчику. Обеспечить сохранность и возврат используемой в работе документации, предоставленной Заказчиком;

5.4.3.  направить для выполнения работ на объекте Заказчика персонал, прошедший соответствующее обучение и имеющий доступ к самостоятельной работе в соответствии с полученной специальностью;

5.4.4. обеспечить сохранность вверенного Заказчиком в процессе производства работ имущества. Подрядчик несет ответственность за порчу оборудования и инструмента, предоставленного Заказчиком во временное пользование персоналу Подрядчика и произошедшую по его вине;

5.4.5. обеспечить возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

5.4.6. закупать материальные ресурсы, поставка которых возложена договором на Подрядчика;

5.4.7. своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов и оборудования в технической документации, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации;

5.4.8. Нести ответственность:

- за своевременное направление своего персонала для прохождения им инструктажей по охране труда в организации Заказчика;

- за соответствующую квалификацию своего персонала (в т.ч. на предмет соответствия присвоенным ему правам и группам по электробезопасности), наличия удостоверений по охране труда с отметкой о прохождении проверки знаний своевременно пройденных медицинских осмотрах;

- за соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, правил технической эксплуатации, правил Госпромнадзора, требований нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, в том числе мер безопасности указанных в проектах производства услуг, технологических картах, актах-допусках, нарядах-допусках, а тек же указаний полученных при допуске к оказанию услуг;

- за обеспечение своего персонала необходимыми исправными средствами защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов при оказании услуг, а также исправными механизмами, инструментом и приспособлениями;

- за соблюдение своим персоналом санитарных норм и правил, правил охраны труда и пожарной безопасности в санитарно-бытовых помещениях предоставляемых Заказчиком, а также на территории объектов Заказчика;

- за техническое состояние машин (в том числе строительных), механизмов, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, находящиеся на балансе Подрядчика, а так же переданных ему во временное пользование (аренду);

- за сохранность установленных ограждений, знаков и плакатов безопасности, предохранительных устройств, запирающих устройств, заземлений;

- за несанкционированное вмешательство в работу действующего оборудования;

- за самовольное оказание услуг без соответствующего оформления акта-допуска (наряда-допуска, распоряжения);

- за предоставление Заказчику своевременно оформленной  в установленном порядке необходимой документации (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности) для безопасного оказания услуг;

- за ознакомление с замечаниями, выявленными в ходе проверок рабочих мест (под роспись в журнале Заказчика), которые были допущены персоналом Подрядчика, а так же принятие мер по их устранению и предотвращению в дальнейшем;

5.4.9. Нести ответственность за обеспечение безопасности производства работ при работах с грузоподъемными  механизмами (ГПМ) в соответствии с требованиями ПУБЭГК, при условии, если эти работы проводятся работниками Подрядчика.

5.4.10. Осуществлять ежедневную уборку рабочих мест и содержать их в надлежащем виде.

5.4.11. Обеспечить свой персонал огнетушителями при выполнении огневых работ.

5.4.12. Нести материальную ответственность за хищение материалов, передаваемых ему для работ, в размере причиненных убытков.

5.4.13. Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и объекта от строительных отходов и мусора и их вывоз за пределы площадки в специально отведенные места.

5.4.14. Представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик.

5.4.15. Своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества.

5.4.16. Строго соблюдать требования законодательства, технических нормативных правовых актов и действующих у Заказчика локальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, пожарной и газовой безопасности, техники безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, пропускного внутреннего режима ОАО «Мозырьсоль».

5.4.17. 	При образовании отходов в результате производственной деятельности на объектах руководствоваться Законом Республики Беларусь от 20.07.2007г. №271-3 «Об обращении с отходами», в том числе:

1)образующееся при проведении работ отходы являются собственностью Подрядчика;

2)сбор, хранение, перевозку отходов, образующихся при проведении работ, Подрядчик обязан организовать по видам и классам опасности;

3)отходы образующиеся в результате работ, Подрядчик обязан вывезти с территории предприятия Заказчика в места хранения, использования и (или) захоронения с дальнейшим предоставлением сопроводительных паспортов перевозки отходов.

5.4.18. После окончания выполнения работ освободить площадку от отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек в течение 5 рабочих дней после приемки и сдачи работ, до даты окончательных расчётов.

5.4.19. Ограждать территорию производства работ.

5.4.20. До начала работ все работники обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда.

6. Качество работ и гарантийные обязательства

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать утвержденной конструкторской и нормативно-технической документации, требованиям нормативных правовых актов (ТНПА) и технической документации, предоставленной Заказчиком.

6.2. Гарантийный срок на все выполняемые Подрядчиком работы устанавливается ____ месяцев со дня приемки Заказчиком от подрядчика отремонтированного оборудования из ремонта, при условии соблюдении Заказчиком правил эксплуатации в указанный срок.

6.3. При выявлении работ ненадлежащего качества Заказчик в течение 2-х дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний, заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком работ.

6.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику. Подрядчик должен устранить выявленные дефекты не позднее двухнедельного срока после получения акта.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,1% стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы – 0,1 % не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;

7.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в договоре сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,1% стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их стоимости;

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в т.ч. выявленных   в  период  гарантийного срока),  -  0,1 %  от стоимости несвоевременно выполненных работ  по   устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

7.3. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением работ и условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

7.4.  Подрядчик несет ответственность за неправильное включение в акты сдачи-приемки выполненных объемов работ, нормативного расхода и стоимости материалов.

7.5. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

8. Срок действия договора. Рассмотрение споров.

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных договором обязательств и полного взаиморасчета.

8.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.4.  Все приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии действующим законодательством Республики Беларусь.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение в экономический суд по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Соблюдение Сторонами претензионного порядка урегулирования споров является обязательным. В случае получения от Стороны претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора) вторая Сторона обязана уведомить о результатах ее рассмотрения в 20-дневный срок со дня получения.

9. Условия изменения и расторжения договора

9.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

9.2. Изменение условий договора в период его исполнения осуществляется по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных актами законодательства и договором.

9.3. Сторона договора, которой стали известны обстоятельства, требующие изменения условий договора, обязана уведомить о них другую Сторону договора в письменной форме и подготовить предложения об изменении условий договора. Другая Сторона договора обязана в течение 5 рабочих дней рассмотреть предложения об изменении договора и подписать дополнительное соглашение к договору либо в порядке, предусмотренном Правилами, согласиться на расторжение договора по соглашению Сторон или отказаться от его исполнения.

Если Стороны своевременно не приняли мер по изменению условий договора, они обязаны выполнять условия заключенного договора, кроме случаев изменения законодательства, регулирующего их отношения при исполнении договора.

9.4. До завершения выполнения работ, договор может быть расторгнут по соглашению Сторон на основании предложения:

9.5.1. Заказчика:

-при неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором;

-если Подрядчик неоднократно допустил выполнение работ ненадлежащего качества либо отступление от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;

-при принятии решения о консервации или прекращении выполнения работ;

9.5.2. Подрядчика:

- возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результата работ;

9.5.3. любой из Сторон:

- если на предложение о внесении изменений в условия договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок;

- если вторая Сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;

- на других основаниях, предусмотренных законодательством.

9.6. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная Сторона направляет другой Стороне, которая обязана его рассмотреть и в течение 20 календарных дней письменно направить свое согласие или несогласие.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1.  При наступлении после подписания договора обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием причин, находящихся вне сферы контроля не исполняющей Стороны подобных пожару, стихийным бедствиям любого рода, военным операциям любого характера, блокадам, забастовкам, запрещению экспорта или импорта, вмешательству со стороны властей или другие, независящие от сторон обстоятельства (далее форс-мажор), срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, начинающегося с момента объявления не исполняющей Стороной о форс-мажоре и заканчивающегося, когда форс-мажор закончится или закончился бы, если бы не исполняющая Сторона предприняла действия, которые она в действительности могла бы предпринять для выхода из форс-мажора.

10.2.  Если форс-мажор будет продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков. При этом каждая из Сторон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.

10.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в п.10.1 настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих обязательств не позднее 3 дней с момента их наступления любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Белорусской торгово-промышленной палатой.

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

10.4.  После прекращения действия форс-мажора Сторона обязана немедленно письменно уведомить об этом контрагента (не позднее следующего дня), указав при этом срок, к которому предполагается выполнить свои обязательства. При несоблюдении данного условия виновная Сторона возмещает другой Стороне все понесенные в результате этого убытки.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

_______________________________

ОАО «Мозырьсоль»

Адрес:_________________________	Адрес: 247760, Гомельская обл., г. Мозырь,

_______________________________	тел/факс. (0236) 21 49 03

тел. 21 49 84

Банковские реквизиты:

УНП__________________________     УНП 400087365, ОКПО 05542251

р/с____________________________	р/с BY17BAPB30124402600130000000

в______________________________	ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

БИК___________________________	БИК BAPBBY2X

Главный инженер

ОАО «Мозырьсоль»

________________А.П.Бокшиц

Исполнитель						Заказчик

# Подпись,  М.П.						Подпись,  М.П.